Backlog GOTIM v1

## Sprint 1:

* Modulo control de usuarios.
  + Creación del Registro y Login. ✅
  + Creación de perfiles de usuario.
    - Roles de usuario: Admin, Supervisor y Técnico.
    - Permisos de cada uno.
    - Restricciones de usuario.

---------------------------------------

* + - Estados de Usuario (Habilitado o Deshabilitado).
    - Vistas de usuario (Frontend, formulario de creación, Index, editar, ver usuario).
  + Creación del Gestor de Cliente.
    - Estado del cliente (Habilitado o Deshabilitado).
    - Vistas de Cliente (Frontend, form. Crear cliente, index, editar, ver cliente).
* Definir alcance del proyecto.
  + Kick off (Documentación).
  + Historias de Usuario
  + Acta de Constitución.
  + Especificaciones de requerimientos.
  + Modelo de datos (Crearlo con ChartDB).
  + Diagramas de flujo.

**Alcance del Proyecto**

**✅ Incluye:**

* Desarrollo de un sistema web para la gestión de órdenes de trabajo.
* Módulos para:
  + Registro y autenticación de usuarios (administradores, técnicos, supervisores, clientes).
  + Gestión de clientes y usuarios.
  + Creación, edición, visualización y eliminación de órdenes de trabajo.
  + Gestión de productos, servicios y categorías.
  + Carga de archivos adjuntos a las órdenes.
  + Control de inventario asociado a productos.
  + Visualización de historial de cambios (órdenes e inventario).
  + Generación de reportes en PDF (por orden y listado filtrado).
  + Filtros avanzados (por cliente, estado, fecha, responsable, etc.).
  + Funcionalidad de ordenamiento por columnas.

**❌ No incluye:**

* Integración con sistemas externos (ERP, CRM, etc.).
* Aplicaciones móviles (solo versión web responsive).
* Facturación o pagos en línea.
* Envío de correos automatizados.
* Inteligencia artificial o recomendaciones automatizadas.

**�� Duración Estimada:**

* 6 a 8 semanas (según planificación SCRUM).

**��‍�� Usuarios del sistema:**

* Administradores
* Técnicos
* Supervisores
* Clientes (con acceso restringido)