Backlog GOTIM v2

## Sprint 2:

* Creación de Categorías:
  + Crear categoría.
  + Ver categoría.
  + Editar categoría.
  + Deshabilitar una categoría, quedando los productos en esa categoría hasta agotar stock.
* Registro y Gestión de Productos:
  + Crear un producto
  + Ver un producto
  + Editar un Producto
  + Deshabilitar Producto
  + Asignarle una categoría a un producto
  + Sumar o descontar Stock del producto
  + Agregar una imagen al producto
* Control y Seguimiento de Inventario:
  + Crear un histórico del inventario.
  + Generación de Reportes de Inventario.
  + Control de permisos y roles en el inventario.

**Alcance del Proyecto**

**✅ Incluye:**

* Desarrollo de un sistema web para la gestión de órdenes de trabajo.
* Módulos para:
  + Registro y autenticación de usuarios (administradores, técnicos, supervisores, clientes).
  + Gestión de clientes y usuarios.
  + Creación, edición, visualización y eliminación de órdenes de trabajo.
  + Gestión de productos, servicios y categorías.
  + Carga de archivos adjuntos a las órdenes.
  + Control de inventario asociado a productos.
  + Visualización de historial de cambios (órdenes e inventario).
  + Generación de reportes en PDF (por orden y listado filtrado).
  + Filtros avanzados (por cliente, estado, fecha, responsable, etc.).
  + Funcionalidad de ordenamiento por columnas.

**❌ No incluye:**

* Integración con sistemas externos (ERP, CRM, etc.).
* Aplicaciones móviles (solo versión web responsive).
* Facturación o pagos en línea.
* Envío de correos automatizados.
* Inteligencia artificial o recomendaciones automatizadas.

**�� Duración Estimada:**

* 6 a 8 semanas (según planificación SCRUM).

**��‍�� Usuarios del sistema:**

* Administradores
* Técnicos
* Supervisores
* Clientes (con acceso restringido)